|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida en conjunto. |
| --- | --- |

Puedes responder en cada una de las secciones por pregunta en el AVA. O bien, completar esta guía a y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplimiento de tiempos: Sí, hemos cumplido con el 100% de las actividades planificadas para las Fases 1 y 2 dentro de los plazos establecidos. Completamos exitosamente el diseño de la arquitectura de red, la programación del nodo ESP32, el despliegue del broker MQTT Mosquitto, la segmentación y aislamiento de la VLAN IoT mediante ACLs, y la ingesta de telemetría en InfluxDB.  Factores facilitadores: - Uso de software libre y simuladores: La adopción de herramientas como Wokwi, Cisco Packet Tracer, Linux VirtualBox e InfluxDB permitió avanzar en la configuración y validación lógica sin cuellos de botella técnicos. - Clara división de roles: La asignación explícita de responsabilidades desde la Fase 1 (Joao en arquitectura de red, Néstor en programación IoT/simulación, y Fracianna en servidores, ciberseguridad y base de datos) evitó duplicidad de trabajo.  Factores dificultadores: - Complejidad en reglas de ciberseguridad: La sintaxis y aplicación estricta de las ACLs para aislar la VLAN 50 (IoT) de la VLAN 10 (Corporativa) garantizando al mismo tiempo el tráfico permitido hacia el broker MQTT requirió iteraciones de prueba y error. - Gestión de fallas de conectividad: Manejar reconexiones automáticas del sensor ESP32 ante caídas de enlace Wi-Fi durante la simulación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Mitigación del riesgo de hardware: Ante la eventual demora o imprevistos con componentes físicos, implementamos y validamos la lógica del proyecto utilizando el simulador virtual IoT Wokwi y entornos virtuales en Packet Tracer / GNS3, asegurando que el código C++ del ESP32 y el flujo de datos JSON/MQTT estuvieran 100% operativos.  Depuración de reglas de red: Enfrentamos los problemas de enrutamiento y filtrado ACL revisando logs de tráfico y realizando pruebas punto a punto (ping, mosquitto_pub y mosquitto_sub) entre distintas VLANs para verificar el aislamiento estricto antes de pasar a la Fase 3.  Estrategia para la Fase 3: Para abordar la integración de alertas automatizadas (Telegram API) y los dashboards en Grafana, realizaremos pruebas en entornos controlados de laboratorio antes de la prueba de estrés e integración final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu(s) evidencia(s) de avance? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tus evidencias?  Evaluación de evidencias: Evaluamos las evidencias como muy satisfactorias y sólidas. Contamos con capturas de pantalla, vídeos demostrativos de simulación Wokwi/Packet Tracer, scripts funcionales de puente en Python (bridge.py), y registros reales de la base de datos InfluxDB con telemetría de prueba (apertura_mm).  Aspectos destacados: - La evidencia del aislamiento de red por VLANs y la correcta ingesta de datos en tiempo real mediante el protocolo MQTT en una máquina virtual Linux.  Oportunidades de mejora: - Documentar de forma más estandarizada los registros de pruebas - Incluir diagramas de flujo de datos unificados que conecten visualmente el trayecto desde la captura del sensor hasta la notificación final de alerta.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Inquietudes técnicas: - La gestión optima de la latencia y la sensibilidad en los disparadores de alerta (triggereos) de Grafana/Telegram cuando se simula un volumen alto de eventos de fisura simultáneos.  Preguntas para el docente - "Docente: En la integración de la API de Telegram con Grafana para alertas críticas, ¿cuál es la mejor práctica para evitar el spam o saturación de notificaciones recurrentes cuando una fisura sobrepasa el umbral crítico por un periodo prolongado?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Redistribución de actividades: No consideramos necesario redistribuir de forma drástica las responsabilidades existentes, ya que la carga de trabajo entre Joao, Néstor y Fracianna ha estado equilibrada y las metas de las Fases 1 y 2 se cumplieron al 100%.  Nuevas actividades a asignar para la Fase 3: - Integración Grafana - Telegram API: Asignada a Néstor Navarro. - Pruebas integrales de estrés de red y simulación de fallas: Asignada a Fracianna Aro. - Consolidación de la memoria técnica final y material de presentación: Asignada a Joao Jeldres. - Montaje de prototipo y validación End-to-End: Trabajo colaborativo de todo el equipo.

6. Proyecto APT, trabajo en grupo

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluación general: Evaluamos el trabajo grupal como excelente, caracterizado por un alto nivel de compromiso, comunicación constante y complementariedad en conocimientos técnicos (redes, ciberseguridad y desarrollo IoT).  Aspectos positivos destacados: - Responsabilidad y puntualidad: Cada integrante entregó sus subtareas en o antes de las fechas planificadas en la Carta Gantt. - Resolución colaborativa de problemas: Cuando surgieron trabas con el filtrado por ACLs o el script puente en Python, el equipo realizó sesiones de trabajo conjunto para solucionarlo.  Aspectos a mejorar: - Mejorar la centralización de los archivos del proyecto (repositorio/documentación) para asegurar que la versión final de los scripts y documentos siempre esté sincronizada para todos los integrantes.